VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA

TROŠKOVNIK

za uslugu STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA II na radovima iz projekta

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA NA ADRESI OTONA KUČERE 1, BJELOVAR“,

VEZANO UZ PROVEDBU OPERATIVNOG  PROGRAMA „KONKURENTNOST I

KOHEZIJA 2014.-2020.“, REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.04.2.1.04

(UGOVOR br. KK.04.2.1.04. 0731)

Naručitelj: Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara, Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar,

OIB: 58667773073

Evidencijski broj nabave: 1-2020.

Objekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA NA ADRESI OTONA KUČERE 1, BJELOVAR

Vrijednost radova: 2.614.321,40 kn bez PDV-a.

Vrijednost radova s PDV-om: 3.267.901,75 kn.

Izvođač: Tom gradnja d.o.o., Podgorci 113a, 43000 Bjelovar, OIB: 19786454358

Početak radova: travanj 2020.

Završetak radova: 31. 12. 2020. godine

Napomena o radovima:

Svi radovi izvode se u skladu sa Glavnim projektom energetske obnove ( Oznaka projekta: 16/18-A iz travnja  2018. godine – izrađen od strane "  ARTING "  d.o.o.  Bjelovar  iz Bjelovara)  i  ponudbenim Troškovnikom izvođača radova.

U obavljanju stručnog nadzora (građevinsko-obrtnički, strojarski  i elektrotehnički radovi), Izvršitelj je posebno obvezan:

- Upoznati se s radovima koji će se izvoditi, detaljno pregledati i upoznati se sa kompletnom projektnom dokumentacijom (tehnička dokumentacija, ponuda izvođača, Ugovor o izvođenju radova i ugovorni troškovnik), te se upoznati sa lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi

- Sudjelovati u primopredaji tehničke dokumentacije te uvesti izvođača u posao upisom početka radova u Građevinski dnevnik, a sve poštujući odredbe Ugovora o javnim radovima sklopljenog između izvođača radova i Naručitelja

- Imenovati glavnog nadzornog inženjera i imenovati nadzorne inženjere po grupama radova

- Vršiti nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora o javnim radovima

- Vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova po fazama u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova, Zakonom te drugim važećim propisima

- Vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova te ugrađenih materijala i opreme putem atestne dokumentacije,  garantnih listova i dr., sva izvješća te ocjene kvalitete materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu kroz Građevinski dnevnik i dostavljeni na uvid Naručitelju

- Otvarati, kontrolirati i ovjeravati gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinska knjiga, te kontrola i ovjera privremenih i okončane situacije

- Pratiti napredovanje radova , analizirati uzroke eventualnih zakašnjenja te intervenirati radi savladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenje tijeka radova u sklad s rokom izvođenja radova

- Ako izvođač kasni, obveza je Nadzora dati prijedlog Naručitelju o utvrđivanju novog roka za ispunjenje ugovora i obavijest o nastanku ugovorenih penala

- Davanju uputa Izvođaču za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s važećim propisima, normama i standardima

- Davati upute, kontrolirati i na licu mjesta pregledavati, utvrđivati i preuzimati pojedine faze izvedenih radova putem građevinskog dnevnika

- Svakodnevno pratiti građenje prema odobrenim projektima uz stalno dnevno prisustvovanje na gradilištu tijekom cijelog razdoblja trajanja radova

- Voditi i aktivno sudjelovati na operativnim i drugim sastancima te voditi zapisnike sa sastanka

- Pravovremeno davati potrebna objašnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilištu te rješavati pojedine detalje izvedbe na zahtjev Izvođača i to u suradnji i uz suglasnost projektanta putem Građevinskog dnevnika

- Surađivati s projektantom i predstavnikom Naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rješenja, nadzorni inženjer je dužan iste projektno obraditi, predložiti projektantu i na tako predložena rješenja ishoditi pisanu suglasnost projektanta

- Izrađivati popis dopuna i izmjena projektne dokumentacije

- Obraditi zahtjeve Izvođača za neugovorenim radovima ako se za to ukaže potreba, a uz suglasnost Naručitelja

- Za sve ugovorene radove, odnosno radove koji na bilo koji način odstupaju od ugovora, odnosno ugovornog troškovnika unaprijed će se tražiti suglasnost Naručitelja, prethodna kontrola i ovjera analize cijena

- Izraditi završno izvješće glavnog nadzornog inženjera

- Surađivati pri kontroli i utvrđivanju eventualnih oštećenja imovine trećih lica

- Voditi primopredaju izvedenih radova Naručitelju i okončani obračun za izradu zapisnika

U obavljanju usluge Koordinatora II Izvršitelj je posebno dužan:

- Koordinirati primjenu načela zaštite na radu kako kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada tako i kod određivanja rokova koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza radova koji se izvode istovremeno ili u slijedu

- Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu:

- Za održavanje primjerenog reda i čistoće na gradilištu

- Izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanje smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu

- Uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima

- Tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregled instalacija i opreme4 radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika

- Razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima

- Uvjete pod kojima se koriste i premještaju opasni materijali

- Skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i opasnog materijala

- Usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza radova na temelju odvijanja poslova na gradilištu

- Suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu

- Uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojeg se nalazi gradilište

- Izvode li se radovi u skladu s planom izvođenja radova

- Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu

- Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova koji će zajedno ili jedan za drugim raditi na istom gradilištu, s ciljem sprječavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika

- Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti

- Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

U cilju provedbe zadaća Koordinator II je dužan dnevno obilaziti gradilište i to na početku i na kraju radnog vremena izvođača na gradilištu te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koju je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku Naručitelja.

Pored navedenih aktivnosti Koordinator II mora obavljati i ostale poslove koji su nužni za provedbu zaštite na radu te osiguranju minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta za privremena ili pokretna gradilišta, a sve u skladu sa Zakonom, važećim propisima, standardima te uzancama kako bi se zadovoljili svi traženi uvjeti prema zakonskim odredbama u cilju zaštite interesa svih učesnika u gradnji.

Jedinične cijene usluga iz troškovnika su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme važenja ugovora.

| USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NA RADOVIMA IZ PROJEKTA „VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA NA ADRESI OTONA KUČERE 1, BJELOVAR“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv usluge | Jedinica mjere | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | UKUPNO |
| 1. | Usluge stručnog nadzora (građevinsko-obrtnički, strojarski i elektrotehnički radovi) | komplet |  |  |
| 2. | Usluge Koordinatora II zaštite na radu | komplet |  |  |
| UKUPNO: 1. + 2. |  |  |  |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |

U ___________________, ________________ 2020.

____________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja

M.P.                      _____________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja